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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ

От 11.11.2005

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Глава администрации района А.В. Филатов

ПРИСУТСВОВАЛИ:

Петров Ю .Е.
Заместитель главы администрации

Колосов Н.М.
Начальник отдела строительства и землепользования

Колонтарева И.Р.    Начальник юридического отдела

Севрюков С.М. 
   Начальник Управления (агентства) недвижимого имущества

Кировского района

Ведущий специалист Комитета по строительству
Правительства Санкт-Петербурга

Директор по развитию ЗАО «М-Индустрия»

Заместитель генерального директора ЗАО «М-Индустрия» Генеральный директор ЗАО «Стройимпульс»

Генеральный директор OOO «Сантехмонтаж-М» 
Председатель ТСЖ «Ульянка»

Фатеева С.И.

Тихонов В.А. Баранов А.Н ФеренцА.С. Петров А.М. Колков В.Я.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Регистрация прав собственности в Главном Управлении Федеральной Регистрационной службы по СПб и ЛО (далее ГУРС), обеспечение постоянным энерго и теплоснабжением, горячей водой жилого дома по адресу: ул. Стойкости, д. 26, корп. 3

Слушали:

Филатов А.В.

До настоящего времени жители дома не имеют возможности оформить собственность в ГУРС, электро и тепло снабжение по временной схеме на строительные нужды, нет горячего водоснабжения

После обсуждения проблем

Решили:


1. Отметить, что


администрации

письменных обращений от жителей дома в адрес 
района по вышеупомянутым проблемам не поступало.
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Данная информация подтверждена председателем ТСЖ «Ульянка» 
В.Я. Колковым.

2. Принять к сведению, что по договорам с ведомствами на строительные нужды данный дом обеспечен холодным водоснабжением, теплоснабжением и электроэнергией.

3. ЗАО «М-Индустрия» в срок до 01 декабря 2005 года обеспечить подачу


горячей воды.

4. Для скорейшей регистрации объекта в ГУРС, инвестору в срок до 15.12.2005 внести в бюджет Санкт-Петербурга сумму 39919,01 рублей в ценах 1984 года, согласно письму Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2005 N 05/9361 и оформить справку о частичном исполнении инвестором условий инвестиционного договора.

5. Отметить несогласие представителя ЗАО «М-Индустрия» Тихонова В.А.с


погашением долга.

6. Комитету по строительству Правительства Санкт-Петербурга в случае


невыполнения инвестором своих обязательств подготовить документы


для рассмотрения вопроса на строительной комиссии.

7. Администрации района в случае возникновения у жителей дома проблем


социального характера до регистрации прав собственности, оказывать


содействие в решении вопросов индивидуально.

Заместитель главы администрации
Ю .Е. Петров

Протокол подготовил:
.
~
. .

Начальник отдела строительства и землепользования                      Н.М. Колосов

